BÁO CÁO KHÓA LUẬN TUẦN 2

THESIS WEEK 2 REPORT

1. Thông tin sinh viên: [Điền họ và tên của bạn]

Student's Name: [Your full name]

2. Tên đề tài: Khung Trí tuệ Nhân tạo Khả diễn giải cho Phát hiện Email Lừa đảo Đáng tin cậy: Xây dựng Bộ dữ liệu Đa nguồn, Diễn giải bằng SHAP–LIME và Phân tích Tính bền vững trước Tấn công Đối kháng.

Thesis's title: An Explainable AI Framework for Trustworthy Phishing Email Detection: Multi-Source Dataset Construction, SHAP–LIME Interpretability, and Adversarial Robustness.

3. Công việc / Tasks:

| Thời gian Time | Nội dung công việc theo tuần Content of the week's work | Hoàn thành Completion |
| --- | --- | --- |
| Tuần 2 / Week 2 (09/06/2026 – 13/06/2026) | - Hợp nhất 6 nguồn dữ liệu thành corpus đa nguồn; chuẩn hóa về schema chung (sender, receiver, date, subject, body, urls, label) kèm nhãn nguồn. Merge the six sources into a multi-source corpus; normalize to a common schema (sender, receiver, date, subject, body, urls, label) with a source tag. - Làm sạch (loại email rỗng), khử trùng lặp, kiểm tra cân bằng nhãn; chia tập kiểm soát rò rỉ theo domain người gửi (GroupShuffleSplit). Clean (drop empty bodies), deduplicate, check label balance; split with sender-domain leakage control (GroupShuffleSplit). - Sinh báo cáo thống kê corpus và biểu đồ thành phần theo nguồn/nhãn. Produce the corpus statistics report and a source/label composition figure. | 100% |

4. Báo cáo tiến độ / Progress report:

| Ngày Date | Công việc Tasks | Người tham gia Participants | Vai trò Roles |
| --- | --- | --- | --- |
| 09/06/2026 Jun 09, 2026 | Thu thập 6 nguồn dữ liệu (CEAS, Enron, SpamAssassin, Nigerian Fraud, Ling, Nazario); kiểm tra schema và số dòng (tổng 82,486 email). Collect the six sources (CEAS, Enron, SpamAssassin, Nigerian Fraud, Ling, Nazario); verify schema and row counts (82,486 emails total). | [Họ tên SV] [Student name] | Thu thập & kiểm tra dữ liệu. Data collection & inspection. |
| 10/06/2026 Jun 10, 2026 | Viết module hợp nhất; chuẩn hóa hai loại schema (7 cột và 3 cột) về schema chung, gắn nhãn nguồn. Write the merge module; normalize the two schema types (7-column and 3-column) to a common schema with a source tag. | [Họ tên SV] [Student name] | Xây pipeline hợp nhất. Build merge pipeline. |
| 11/06/2026 Jun 11, 2026 | Làm sạch (loại 5 email rỗng body), khử trùng lặp, kiểm tra cân bằng nhãn cuối: 42,886 phishing / 39,595 legitimate. Clean (drop 5 empty-body emails), deduplicate, check final balance: 42,886 phishing / 39,595 legitimate. | [Họ tên SV] [Student name] | Làm sạch & cân bằng. Cleaning & balancing. |
| 12/06/2026 Jun 12, 2026 | Cài đặt split kiểm soát rò rỉ theo sender-domain (GroupShuffleSplit, seed 42): train 67,657 / test 14,824. Implement sender-domain leakage-controlled split (GroupShuffleSplit, seed 42): train 67,657 / test 14,824. | [Họ tên SV] [Student name] | Chia tập dữ liệu. Dataset splitting. |
| 13/06/2026 Jun 13, 2026 | Sinh báo cáo thống kê + biểu đồ thành phần corpus; lưu corpus/train/test và file thống kê; đẩy mã lên GitHub. Generate the statistics report + composition figure; save corpus/train/test and the stats file; push to GitHub. | [Họ tên SV] [Student name] | Thống kê & lưu trữ. Statistics & artifacts. |

5. Kết quả chính: thống kê corpus đa nguồn / Key result: multi-source corpus statistics

| Nguồn Source | Tổng Total | Phishing Phishing (1) | Hợp pháp Legit (0) |
| --- | --- | --- | --- |
| CEAS-08 | 39,154 | 21,842 | 17,312 |
| Enron | 29,767 | 13,976 | 15,791 |
| SpamAssassin | 5,809 | 1,718 | 4,091 |
| Nigerian Fraud | 3,332 | 3,332 | 0 |
| Ling | 2,859 | 458 | 2,401 |
| Nazario | 1,565 | 1,565 | 0 |
| Corpus (sau làm sạch) | 82,481 | 42,886 | 39,595 |

Tập huấn luyện / Train: 67,657 (phishing 34,680 / legit 32,977). Tập kiểm tra / Test: 14,824 (phishing 8,206 / legit 6,618). Chia theo domain người gửi để tránh rò rỉ dữ liệu.

6. Đề xuất công việc tiếp theo / Proposed next tasks:

- Tiền xử lý văn bản (làm sạch HTML, thay URL/email bằng token) và trích đặc trưng TF-IDF (1–2 gram, max_features=20.000) trên corpus.

- Text preprocessing (clean HTML, replace URLs/emails with tokens) and TF-IDF feature extraction (1–2 gram, max_features=20,000) on the corpus.

- Huấn luyện 5 mô hình ML cổ điển (LR, NB, DT, RF, Linear SVM) trên corpus đa nguồn và đánh giá đa chỉ số.

- Train five classical ML models (LR, NB, DT, RF, Linear SVM) on the multi-source corpus with multi-metric evaluation.

TP. HCM, ngày 13 tháng 06 năm 2026

Ho Chi Minh City, June 13, 2026

Giảng Viên Hướng Dẫn

Supervisor

TS. Nguyễn Quốc Hưng